CardFit

AI 기반 맞춤형 카드 추천 서비스

프로젝트 기획서  |  07-PJT  |  2026.05.15

# 1. 프로젝트 개요

삼성카드 상품 중 사용자의 소비 패턴에 맞는 카드를 AI가 추천해주는 웹 서비스입니다. 카드 목록을 단순 나열하는 것이 아니라, 사용자가 직접 입력한 소비 데이터를 바탕으로 맞춤형 추천과 소비 개선 팁을 제공합니다.

| 서비스명 | CardFit (가명) — AI 기반 맞춤형 카드 추천 서비스 |
| --- | --- |
| 서비스 개요 | 사용자의 소비 패턴을 AI로 분석하여 삼성카드 상품 중 최적의 카드를 추천하고, 합리적인 금융 생활을 돕는 웹 서비스 |
| 주요 기능 | AI 기반 맞춤형 카드 추천 / 소비 패턴 분석 및 시각화 / 삼성카드 검색 및 비교 |
| 주요 페이지 | 홈(추천 결과) / 소비 리포트 / 카드 검색·비교 / 카드 상세 / 프로필 / 로그인·회원가입 |
| 타겟 사용자 | 삼성카드 혜택을 극대화하고자 하는 20~40대 직장인, 카드 선택에 어려움을 겪는 사용자 |
| 기술 스택 | Backend: Django REST Framework / Frontend: Vue.js, Tailwind CSS / DB: SQLite / AI: SSAFY 제공 API / 데이터: 삼성카드 공식 홈페이지 기반 JSON Fixture |
| 인증 방식 | JWT 토큰 인증 (djangorestframework-simplejwt 라이브러리 활용) |
| 카드 데이터 | 삼성카드 단일 카드사 |

# 2. 요구사항 정의

AI 추천·소비 분석을 핵심 기능으로 설정하였습니다. AI 추천 결과는 실시간으로 화면에 표시하며 별도 저장하지 않습니다.

기능적 요구사항

| 번호 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 회원가입 / 로그인 | 이메일 기반 회원가입 및 로그인. JWT 인증은 djangorestframework-simplejwt 라이브러리로 처리 | 높음 |
| F02 | 소비 설문 입력 | 카테고리별(식비·교통·쇼핑·통신·여가·기타) 월 지출액을 설문 형식으로 입력. CSV 업로드는 선택 기능으로 구현 | 높음 |
| F03 | AI 맞춤 카드 추천 | 입력된 소비 데이터를 바탕으로 SSAFY 제공 AI API가 삼성카드 중 3개 이상 추천 및 추천 이유 텍스트 제공. 추천 결과는 DB 저장 없이 화면에 실시간 표시 | 높음 |
| F04 | 소비 패턴 시각화 | 카테고리별 지출 비율 원형 차트 및 항목별 지출 막대 그래프 시각화 (Chart.js 활용) | 높음 |
| F05 | AI 소비 개선 리포트 | 과소비 항목과 절약 팁을 AI가 텍스트로 제공. 추천 결과와 함께 화면에 표시 | 높음 |
| F06 | 카드 검색 및 필터링 | 삼성카드 상품을 혜택 유형(주유·쇼핑·통신 등), 연회비, 전월 실적 조건으로 필터링 및 키워드 검색 | 높음 |
| F07 | 카드 상세 정보 조회 | 카드별 혜택 내용, 연회비, 전월 실적 조건, 삼성카드 공식 발급 신청 링크 제공 | 중간 |
| F08 | 카드 비교 | 삼성카드 2~3개를 나란히 비교하는 비교표 제공 | 중간 |
| F09 | 프리미엄 구독 관리 | 구독 플랜 안내, 신청/해지/결제 이력 (구조 설계만 포함, 실 결제 미구현) | 추후 개발 |
| F10 | 예상 혜택 시뮬레이션 | 추천 카드별 예상 월별·연간 혜택 금액 계산 및 표시 (프론트엔드 연산) | 추후 개발 |

비기능적 요구사항

| 번호 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NF01 | 보안 | JWT 토큰으로 로그인한 사용자만 개인 데이터에 접근 가능. simplejwt 라이브러리의 기본 보안 설정 활용 | 높음 |
| NF02 | 응답 속도 | 일반적인 인터넷 환경에서 화면 전환 및 API 응답 6초 이내 완료 (AI API 응답 시간 제외) | 높음 |
| NF03 | 동시 사용자 | 최소 20명 동시 접속 안정적 처리 | 중간 |
| NF04 | 데이터 최신성 | 삼성카드 공식 홈페이지 기준 JSON Fixture를 수동으로 최신화. 자동 크롤링 없음 | 중간 |
| NF05 | 비로그인 접근 | 카드 검색·조회·비교 기능은 로그인 없이 사용 가능 | 낮음 |

# 3. 작업 분해 및 계획

총 3주 일정 기준 (2026년 6월). 백엔드 → 프론트엔드 → AI 연동 순서로 진행합니다.

| WBS | 단계 | 주요 작업 | 예정 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 및 설계 | 요구사항 정의, ERD 작성, API 엔드포인트 목록, 와이어프레임(피그마) | 1주차 |
| 2 | 백엔드 개발 | Django 모델 5개 생성, JWT 로그인 API, 삼성카드 Fixture 작성(loaddata), 카드·소비 REST API 개발 | 1~2주차 |
| 3 | 프론트엔드 개발 | Vue.js 페이지 구현(7개), 차트 시각화, 카드 비교 UI, 로그인·회원가입 화면 | 2주차 |
| 4 | AI 연동 | 소비 데이터 → AI API 호출 → 추천 결과 화면 표시, 프롬프트 설계 | 3주차 |
| 5 | 테스트 및 마무리 | 기능 점검, 버그 수정, README 작성, GitLab 정리, 발표 준비 | 3주차 |

# 4. 데이터 탐색

삼성카드 공식 홈페이지를 참고하여 JSON Fixture를 직접 작성하고 Django loaddata로 초기 DB를 구축합니다. AI 추천 결과는 프론트엔드에서 실시간으로 처리합니다.

| 데이터명 | 설명 | 출처 | 수집 방법 | 활용 기능 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성카드 상품 데이터 | 삼성카드 신용·체크카드 목록, 카드명, 연회비, 전월 실적 조건, 발급 링크 | 삼성카드 공식 홈페이지 | 홈페이지 직접 확인 → JSON Fixture 작성 → Django loaddata | 카드 목록, 상세, 비교, 추천 |
| 삼성카드 혜택 데이터 | 카드별 혜택 카테고리(주유·쇼핑·통신 등), 할인율, 월 한도, 이용 조건 | 삼성카드 공식 홈페이지 | 홈페이지 직접 확인 → JSON Fixture 작성 → Django loaddata | AI 추천, 혜택 시뮬레이션 |
| 사용자 소비 입력 데이터 | 사용자가 설문으로 입력한 카테고리별 월 지출액 (식비·교통·쇼핑·통신·여가·기타) | 서비스 내 설문 | 설문 폼 입력 또는 CSV 업로드 → Django DB 저장 | AI 추천, 소비 시각화 |
| AI 추천·분석 결과 | AI가 생성한 카드 추천 이유 및 소비 개선 텍스트. 실시간 처리, DB 미저장 | SSAFY 제공 AI API | 소비 데이터 전달 → API 실시간 호출 → 프론트 화면 표시 | 추천 결과, 소비 리포트 |

# 5. 프로젝트 구조

## ERD (Entity Relationship Diagram)

주요 엔티티: USER, SPENDING_PROFILE, SPENDING_TRANSACTION, CARD, CARD_BENEFIT

| 테이블명 | 한글 이름 | 저장하는 내용 | 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| USER | 회원 | 이메일, 비밀번호(암호화), 이름, 소득 수준, 가입일 | USER → SPENDING_PROFILE (1:N) |
| SPENDING_PROFILE | 소비 설문 | 카테고리별 월 지출액(식비·교통·쇼핑 등), 입력 방식(설문/CSV) | SPENDING_PROFILE → SPENDING_TRANSACTION (1:N) |
| SPENDING_TRANSACTION | 거래내역 | CSV 업로드 시 개별 거래내역 (카테고리, 금액, 날짜, 가맹점) | SPENDING_PROFILE에 종속 |
| CARD | 삼성카드 상품 | 카드명, 카드 종류(신용/체크), 연회비, 전월 실적, 발급 링크 | CARD → CARD_BENEFIT (1:N) |
| CARD_BENEFIT | 카드 혜택 | 혜택 카테고리, 혜택 종류(할인/적립), 할인율, 월 한도 | CARD에 종속 |

주요 관계

- USER 1:N SPENDING_PROFILE — 한 사용자가 소비 설문을 여러 번 입력할 수 있음

- SPENDING_PROFILE 1:N SPENDING_TRANSACTION — CSV 업로드 시 여러 거래내역 저장

- CARD 1:N CARD_BENEFIT — 삼성카드 한 상품에 여러 혜택 항목 존재

## Use Case Diagram

주요 Actor: 비로그인 사용자, 로그인 사용자(일반)

- 비로그인: 카드 검색·조회, 카드 비교 (데모)

- 일반 사용자: 소비 설문 입력, AI 카드 추천, 소비 패턴 시각화, AI 소비 개선 리포트, 카드 검색·필터링, 카드 상세·비교

# 6. 화면 설계

총 7개 페이지. 삼성카드 데이터 기반으로 구성합니다.

| 페이지명 | 설명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 홈 / 추천 결과 | 서비스 첫 화면. 소비 설문 입력 후 AI 추천 결과 표시 | 소비 설문 폼 / AI 추천 카드 3개 이상 / 추천 이유 텍스트 / 카드 상세 이동 |
| 카드 상세 | 선택한 삼성카드의 전체 혜택 및 발급 조건 확인 | 혜택 상세 / 연회비·전월 실적 / 삼성카드 공식 발급 링크 / 비교 추가 |
| 카드 검색·필터 | 삼성카드 전체 목록을 조건으로 검색·정렬 | 키워드 검색 / 혜택 유형·연회비·카드 종류 필터 / 정렬 / 페이징 |
| 카드 비교 | 삼성카드 2~3개를 비교표로 나란히 확인 | 비교표 UI / 주요 혜택 하이라이트 / 카드 추가·제거 |
| 소비 리포트 | 소비 패턴 시각화 및 AI 개선 리포트 | 원형 차트(카테고리 비율) / 막대 그래프 / AI 리포트 텍스트 |
| 프로필 | 사용자 정보 확인 및 소비 데이터 재입력 | 회원 정보 수정 / 소비 설문 재입력 |
| 로그인·회원가입 | 계정 생성 및 로그인 | 이메일 회원가입 / 로그인 / 비밀번호 찾기 |